# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«МОНАСТЫРЩИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.02.2016 № 38

Об утверждении  муниципальной программы «Газификация муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области на 2016 – 2020 годы»

В соответствии с  Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих   принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области

Администрация муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить  прилагаемую муниципальную   программу   «Газификация муниципального образования «Монастырщинский район»  Смоленской области  на 2016-2020 годы».

2.  Рекомендовать Главам  муниципальных образований городского и сельских поселений предусмотреть в бюджетах муниципальных образований  денежные средства для софинансирования  мероприятий по реализации муниципальной программы.

3. Контроль за реализацией муниципальной   программой возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования  «Монастырщинский район» Смоленской области Барановского А.А.

4. Считать утратившими силу Постановления Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области № 13 от 26.01.2011г.,  № 35 от 11.10.2011г.,  № 96 от 05.03.2012 г.,   № 58 от 14.02.2013 г., № 50 от 26.02.2014 г.

Глава Администрации

муниципального образования

«Монастырщинский район»

Смоленской области	           В.Б. Титов

Утверждена:

постановления Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области

от 20.02.2016 № 38

Муниципальная  программа

«Газификация муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области на 2016 – 2020 г.

Паспорт

Муниципальной целевой программы

«Газификация муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области на 2016 – 2020 г.

| Администратор муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области |
| --- | --- |
| Ответственные исполнители подпрограмм муниципальной программы | отсутствуют |
| Исполнители основных мероприятий муниципальной программы | Отдел экономического развития, жкх, градостроительной деятельности, Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области, Финансовое управление администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области, Администрации сельских поселений |
| Цель муниципальной программы | Развитие сетей газоснабжения Монастырщинского района Строительство межпоселковых газопроводов, распределительных сетей низкого давления. Привлечение инвестиций федерального и областного бюджетов, средств ОАО «Газпром». |
| Целевые показатели реализации муниципальной программы | Протяженность межпоселковых газопроводов построенных в соответствующем году; 2016 г. – 1 6,8км 2017 г. – 1,5 км 2018 г. – 11,5 км Протяженность уличных газопроводов низкого давления: 2016 г. – 12,5 км 2017 г. – 6,4 км 2018 г. – 8,35 км |
| Сроки реализации программы | 2016 – 2018 год |
| Объемы и источники финансирования программы | объем финансирования программы составит – 91866,4тыс. рублей Из средств областного бюджета на 2016 – 2018 годы - 82312,4тыс. рублей; из средств местного бюджета на 2016 – 2018 годы - 4332,0 тыс. рублей, средства населения на 2016 – 2018 годы 2016 г. – 2555,0 тыс. руб. 2017 г. – 1917,0 тыс. руб. 2018г. – 750,0 тыс. руб. в том числе по годам: областной бюджет, тыс. руб. местный бюджет, тыс. руб. 2016 г 2017 г 2018 г 2016 г 2017 г 2018 г 37999,4 22729,0 21584,0 2000,0 1196,0 1136,0 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - повышение уровня газификации Монастырщинского района; - количество газифицированным сетевым природным газом населенных пунктов – 7 деревень и 381 домовладение |

1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации муниципальной программы

В 1992 году по территории  Монастырщинского района  был проложен магистральный  газопровод Торжок-Долина и построены  ГРС в д. Носково и  д. Раевка.  До 2002 года была проведена газификация только одного населенного пункта д. Носково.  За период до 2015 года природный газ был доведен до населенных пунктов Новомихайловского, Александровского, Гоголевского, Барсуковского, Соболевского и Татарского сельских поселений и Монастырщинского городского поселения. В тоже время  сельские поселения до настоящего время не имеют возможностей для газификации  всех населенных пунктов, расположенных на их территориях.

В настоящее время по Монастырщинскому району выполнена газификация жилой зоны  11 населенных пунктов,  проложено 79,3 км  межпоселенческих и уличных газораспределительных сетей, газифицировано 1910 домовладений. В тоже время уровень газификации района остается на низком уровне и составляет  48% . На территории Монастырщинского района действуют:

- программа развития газоснабжения и газификации Смоленской области на период 2015-2020 годы, финансируемая за счет средств ОАО «Газпром»;

- программа газификации Смоленской области, финансируемая за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями, утверждаемая ежегодно;

- долгосрочная областная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Смоленской области».

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» организация газоснабжения населения отнесена к вопросам местного значения             поселений. Отсутствие достаточного объема средств местных бюджетах сельских поселений не позволяют органам местного самоуправления в полной мере решать вопросы по газификации населенных пунктов.

Для дальнейшего успешного социально – экономического развития муниципального образования необходимо повысить темпы газификации, довести природный газ до всех сельских поселений. Тем самым повысить уровень жизни населения, создать наиболее благоприятные условия для развития поселений, материально - технической базы, промышленности и производства.

2. Основные цели, целевые показатели, описание ожидаемых конечных  результатов, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Целью программы является развитие системы газоснабжения Монастырщинского района Смоленской области, строительство межпоселковых газопроводов и распределительных сетей низкого давления, повышения уровня газификации населенных пунктов района. Снижение нагрузки на бюджеты всех уровней на содержание жилого фонда и социальной сферы. Повышение комфортности проживания населения в индивидуальных жилых домах.

Задачами программы является привлечение инвестиций областного и федерального бюджетов, ОАО «Газпром», средств частных инвесторов.

Создание на территории района условий для привлечения средств населения для строительства уличных сетей газовых сетей и газификацию индивидуальных жилых домов.

Целевыми показателями реализации программы являются:

- протяженность межпоселковых газопроводов, построенных в соответствующем году.

Значение показателя выражается в километрах:

- количество населенных пунктов, обеспеченных возможностью подключения к сетевому газоснабжению в соответствующем году.

муниципальная программа направлена:

- на расширение газовых сетей и систем газоснабжения муниципального района;

- на увеличение численности домовладений (квартир) газифицированных сетевым природным газом.

В ходе реализации муниципальной программы ожидается достижения следующих результатов:

- повышение уровня газификации Монастырщинского района природным газом;

- в 2016 году до 48,8%, - в 2017 году до 50,0%.- в 2018 году до 51,5%;

- количество газифицированных сетевым природным газом  домовладений  (квартир);

- в 2016 году  - 59 домовладений; в 2017 году -84 домовладения, - в 2018 году – 149 домовладений.

Срок реализации муниципальной программы - 2016 – 2018 годы.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы, подпрограммы

В целях развития системы газоснабжения Монастырщинского района Смоленской области в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

- разработка проектно-сметной документации на строительство межпоселковых газопроводов;

- выполнение строительно-монтажных работ на межпоселковых газопроводов;

- разработка проектно-сметной документации на строительство уличных сетей газоснабжения;

- выполнение строительно-монтажных работ по уличным сетям газоснабжения.

Разработка проектно-сметной документации выполняется в целях дальнейшего строительства объектов газификации. Строительство осуществляется в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией, прошедшей государственную экспертизу.

Реализация указанных мероприятий осуществляется на основании предложений, представляемых ответственному исполнителю  муниципальной программы органами местного самоуправления муниципальных образований Монастырщинского района.

Комплекс мероприятий осуществляет исполнители основных мероприятий – администрации сельских поселений, администрация муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области.

Проведение конкурсных процедур в целях реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом ФЗ-44 «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд».

Оценка объема инвестиций на проведение проектно-изыскательских  и строительства газопроводов складывается  на основании сложившихся цен по результатам конкурсных процедур.

План реализации муниципальной программы представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Муниципальная программа не имеет подпрограмм.

4.Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет субсидий федерального и областного бюджетов,   средств местных бюджетов администраций сельских поселений Монастырщинского района Смоленской области, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в бюджетах сельских поселений и бюджете муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области и внебюджетных источников финансирования.

Объем финансирования на реализацию муниципальной программы составит 91866,4 тыс.руб. в том числе по годам реализации:

- 2016 год – 12554,4 тыс. руб.

- 2017 год – 25842,0 тыс. руб.

- 2018 год – 23470,0 тыс.руб.

Средства федерального, областного и местного бюджетов, а также внебюджетных источников направляются на финансирования:

- разработка проектно-сметной документации на строительство межпоселковых газопроводов;

- выполнение строительно-монтажных работ на межпоселковых газопроводов;

- разработка проектно-сметной документации на строительство уличных сетей газоснабжения;

- выполнение строительно-монтажных работ по уличным сетям газоснабжения;

Показателями результативности муниципальной программы являются количество проектно-сметной документации, разработанной на строительство межпоселковых и уличных газопроводов, а также протяженность газопроводов построенных за счет всех источников финансирования в соответствующем  году.

Объем финансирования мероприятий муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджетов на соответствующий финансовый год плановый период исходя из возможностей федерального, областного и местного бюджетов.

Эффективность реализации муниципальной программы и рациональное использование выделенных для ее финансирования бюджетных средств обеспечиваются за счет прозрачности использования бюджетных средств и исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств.

Приложение №1

к муниципальной  Программе «Газификация Монастырщинского района Смоленской области на 2016 – 2020 годы»

ПЛАН

реализации муниципальной программы «Газификация Монастырщинского района Смоленской области»

на 2016-2018 годы

| № п/п | Наименование | Исполнитель мероприятия | Источник финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) | Планируемое значение показателя реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие системы газоснабжения Монастырщинского района Смоленской области |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство межпоселковых и газораспределительных сетей газопроводов |
| 1.1. | Количество проектно-сметной документации на строительство межпоселковых и газораспределительных сетей газопроводов (единиц) |  | х | х | х | х | х | 4 | 11 | 7 |
| 1.2 | Разработка проектно-сметной документации на строительство межпоселкового газопровода высокого давления д. Мигновичи – д. Доброселье | Администрация муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области Администрация Татарского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области | Областной бюджет, местный бюджет | 1250,0 |  | 1250,0 |  |  |  |  |
| 1.3 | Разработка проектно-сметной документации на строительство межпоселкового газопровода высокого давления д. Татарск – д. Кадино | Администрация муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области Администрация Татарского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области | Областной бюджет, местный бюджет | 1875,0 |  | 1875,0 |  |  |  |  |
| 1.4 | Разработка проектно-сметной документации на строительство межпоселкового газопровода высокого давления до д. Досугово | Администрация муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области | Областной бюджет | 1250,0 | 1250,0 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Разработка проектно-сметной документации на строительство межпоселкового газопровода высокого давления от д. Бурхово до д. Слобода | Администрация муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области | Областной бюджет | 495,3,0 | 495,3 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Разработка проектно-сметной документации на строительство межпоселкового газопровода высокого давления от д. до д. Долгие Нивы | Администрация муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области | Областной бюджет | 1250,0 |  | 1250,0 |  |  |  |  |
| 1.7 | Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления для газоснабжения жилой зоны д. Барсуки | Администрация муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области Администрация Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области | Областной бюджет, местный бюджет | 870,0 |  | 870,0 |  |  |  |  |
| 1.8 | Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления для газоснабжения жилой зоны д. Досугово | Администрация муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области Администрация Александровского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области | Областной бюджет, местный бюджет | 1200,0 | 1200,0 |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления для газоснабжения жилой зоны п. Турковского торфопредприятия | Администрация муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области Администрация Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области | Областной бюджет, местный бюджет | 247,0 |  | 247,0 |  |  |  |  |
| 1.10 | Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления для газоснабжения жилой зоны д. Слобода | Администрация муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области Администрация Александровского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области | Областной бюджет, местный бюджет | 800,0 |  | 800,0 |  |  |  |  |
| 1.11 | Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления для газоснабжения жилой зоны д. Кадино | Администрация муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области Администрация Татарского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области | Средства населения местный бюджет | 750,0 |  |  | 750,0 |  |  |  |
| 1.12 | Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления для газоснабжения жилой зоны д. Доброселье | Администрация муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области Администрация Татарского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области | Средства населения местный бюджет | 615,0 | 615,0 |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Бамовская в п. Монастырщина | Администрация муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области | Средства населения местный бюджет | 360,0 | 360,0 |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Октябрьская, пер. Пионерский в п. Монастырщина | Администрация муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области | Областной бюджет, местный бюджет | 380,0 | 380,0 |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1 муниципальной программы | Областной бюджет, местный бюджет, средства населения | 11342,3 | 4300,3 | 6292,0 | 750,0 | х | х | х |
| Выполнение строительно-монтажных работ по строительству межпоселковых и газораспределительных сетей газопроводов |
| 1.15 | Протяженность построенных межпоселковых и газораспределительных сетей газопроводов | х | х | х | х | х | х | 28,3 | 15,9 | 19,85 |
| 1.16 | Выполнение строительно-монтажных работ на межпоселковом газопроводе высокого давления до д. Багрецы, д. Гоголевка | Администрация муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области Администрация Гоголевского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области | Областной бюджет | 13680,0 | 13680,0 |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Выполнение строительно-монтажных работ на межпоселковом газопроводе от газопровода высокого давления от с. Октябрьское до д. Слобода, д. Крапивна | Администрация муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области Администрация Соболевского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области | Областной бюджет, местный бюджет | 8460,0 | 8460,0 |  |  |  |  |  |
| 1.18 | Выполнение строительно-монтажных работ на межпоселковом газопроводе высокого давления от д. Горяны до д. Сычевка – д. Барсуки – п. Турковского торфопредприятия | Администрация муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области | Областной бюджет, местный бюджет | 6000,0 | 3000,0 | 3000,0 |  |  |  |  |
| 1.19 | Выполнение строительно-монтажных работ на межпоселковом газопроводе высокого давления д. Мигновичи – д. Доброселье | Администрация муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области Администрация Татарского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области | Областной бюджет, местный бюджет | 6250,0 |  | 1250,0 | 5000,0 |  |  |  |
| 1.20 | Выполнение строительно-монтажных работ на межпоселковом газопроводе высокого давления д. Татарск – д. Кадино | Администрация муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области Администрация Татарского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области | Областной бюджет, местный бюджет | 6750,0 |  |  | 6750,0 |  |  |  |
| 1.21 | Выполнение строительно-монтажных работ на межпоселковом газопроводе высокого давления до д. Досугово | Администрация муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области Администрация Александровского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области | Областной бюджет | 6250,0 |  | 6250,0 |  |  |  |  |
| 1.22 | Выполнение строительно-монтажных работ на газопроводе низкого давления для газоснабжения жилой зоны д. Стегримово | Администрация муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области Администрация Соболевского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области | Областной бюджет, местный бюджет | 6701,0 | 6701,1 |  |  |  |  |  |
| 1.23 | Выполнение строительно-монтажных работ на газопроводе низкого давления для газоснабжения жилой зоны д. Гоголевка | Администрация муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области Администрация Гоголевского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области | Областной бюджет, местный бюджет | 8500,0 |  | 2500,0 | 6000,0 |  |  |  |
| 1.24 | Выполнение строительно-монтажных работ на газопроводе низкого давления для газоснабжения жилой зоны д. Багрецы | Администрация муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области Администрация Гоголевского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области | Областной бюджет, местный бюджет | 3000,0 |  | 2000,0 | 1000,0 |  |  |  |
| 1.25 | Выполнение строительно-монтажных работ на газопроводе низкого давления для газоснабжения жилой зоны д. Сычевка | Администрация муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области Администрация Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области | Областной бюджет, местный бюджет | 4200,0 |  | 4200,0 |  |  |  |  |
| 1.26 | Выполнение строительно-монтажных работ на газопроводе низкого давления для газоснабжения жилой зоны д. Барсуки | Администрация муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области Администрация Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области | Областной бюджет, местный бюджет | 2700,0 |  |  | 2700,0 |  |  |  |
| 1.27 | Выполнение строительно-монтажных работ на газопроводе низкого давления для газоснабжения жилой зоны д. Слобода д. Крапивна | Администрация муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области Администрация Соболевского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области | Областной бюджет, местный бюджет | 6413,0 | 6413,0 |  |  |  |  |  |
| 1.28 | Выполнение строительно-монтажных на газопроводе низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Октябрьская, пер. Пионерский в п. Монастырщина | Администрация муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области | Областной бюджет, местный бюджет | 870,0 |  | 200,0 | 670,0 |  |  |  |
| 1.29 | Выполнение строительно-монтажных на газопроводе низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Бамовская в п. Монастырщина | Администрация муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области | Областной бюджет, местный бюджет | 750,0 |  | 150,0 | 600,0 |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 2 муниципальной программы | Областной бюджет, местный бюджет, средства населения | 80524,1 | 38254,1 | 19550 | 22720 | х | х | х |
| Всего по основным мероприятиям муниципальной программы | Областной бюджет, местный бюджет, средства населения | 91866,4 | 42554,4 | 25842 | 23470 |  |  |  |