Проект

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ программа**

**«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области»**

**Паспорт**

**муниципальной программы**

**Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 – 2027 годы |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства и доступности для маломобильной категории граждан территории муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области. |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (по годам реализации и в разрезе источников финансирования на очередной финансовый год и первый, второй годы планового периода) | общий объем финансирования составляет 7 279,2 тыс. рублей, из них:  2025 год – 2 499,6 тыс. рублей, из них:  средства федерального и областного бюджета – 2 083,3 тыс. рублей;  средства местного бюджета – 416,3 тыс. рублей;  2026 год – 2 389,8 тыс. рублей, из них:  средства федерального и областного бюджета – 2 083,3 тыс. рублей;  средства местного бюджета – 306,5 тыс. рублей;  2027 год – 2 389,8 тыс. рублей, из них:  средства федерального и областного бюджета – 2 083,3 тыс. рублей;  средства местного бюджета – 306,5 тыс. рублей. |

**2. Показатели муниципальной программы**

| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя  (\_\_\_\_\_ год) | Планируемое значение показателя | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий, с нарастающим итогом | ед. | - | 2 | 5 | 8 |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий, с нарастающим итогом | % | - | 4,3 | 13,4 | 17,4 |
| 3. | Количество благоустроенных общественных территорий, с нарастающим итогом | ед. | - | 3 | 4 | 5 |
| 4. | Доля благоустроенных общественных территорий, с нарастающим итогом | % | - | 60,0 | 80,1 | 100 |
| 5. | Количество объектов, прошедших экспертизу результатов выполненных работ, с нарастающим итогом | ед. | - | 4 | 6 | 11 |
| 6. | Количество изготовленных информационных стендов | ед. | - | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной программы | % | - | 90 | 90 | 90 |

**3. Структура муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | | |
|  | Ответственное структурное подразделение за реализацию регионального проекта на территории Муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области – Администрация муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области | | |
| 1.1. | Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городского поселения | Создание безопасной, удобной и привлекательной среды на территории Муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области | - Количество благоустроенных дворовых территорий.  - Количество благоустроенных общественных территорий. |
|  | 2. В рамках данной муниципальной программы реализация ведомственного проекта не предусмотрена | | |
|  | 3. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий» | | |
|  | Ответственное структурное подразделение за реализацию комплекса процессных мероприятий на территории Муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области – Администрация муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области | | |
| 3.1. | Повышен уровень вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ»Смоленской области | Улучшены условия жизни граждан на территории Муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ»Смоленской области | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения Монастырщинского городского поселения) |
|  | 4. Комплекс процессных мероприятий «Устройство детских игровых площадок» | | |
|  | Ответственное структурное подразделение за реализацию комплекса процессных мероприятий на территории Муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области – Администрация муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области | | |
| 4.1 | Обеспечение условий для отдыха и физического развития детей на территориях, прилегающих к жилым домам; укрепление здоровья детей, профилактика детской заболеваемости; приобщение детей к здоровому образу жизни, увеличение  положительной мотивации; организация досуга детей; профилактика детской преступности; улучшение уровня благоустроенности дворовых территорий | Обустройство детской площадки будет способствовать качественному досугу семьям имеющим маленьких детей, а также благоприятно скажется на  архитектурном восприятии территории Муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ»Смоленской области | - Количество благоустроенных дворовых территорий.  - Количество благоустроенных общественных территорий. |

**Финансовое обеспечение муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| В целом по муниципальной программе, в том числе: | 7 279,2 | 2 499,6 | 2 389,8 | 2 389,8 |
| федеральный и областной бюджет | 6 249,9 | 2 083,3 | 2 083,3 | 2 083,3 |
| местные бюджеты | 1 029,3 | 416,3 | 306,5 | 306,5 |