Проект

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области»

- П А С П О Р Т

- муниципальной программы

Основные положения

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области |
| --- | --- |
| Период (этапы) реализации муниципальной программы | 2025 – 2027 годы |
| Цели муниципальной программы | - создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения муниципального образования |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | Общий объем финансирования составляет 174 279,9 тыс. рублей, из них: 2025 год – 42 753,9 тыс. рублей; из них: средства федерального бюджета – 591,7 тыс. рублей; средства областного бюджета – 23 762,1 тыс. рублей; средства местного бюджета – 18 400,1 тыс. рублей; средства внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 68 541,0 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; средства областного бюджета – 58 091,0 тыс. рублей; средства местного бюджета – 10 450,0 тыс. рублей; средства внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 62 985,0 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; средства областного бюджета – 52 535,0 тыс. рублей; средства местного бюджета – 10 450,0 тыс. рублей; средства внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей. |

- Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (___ год) | Планируемое значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | - снижение уровня износа муниципального жилищного фонда; | % | - | 100 | 100 | 100 |
| 2. | - снижение доли населения муниципального образования обеспеченного питьевой водой надлежащего качества; | % | - | 100 | 100 | 100 |
| 3. | - повышение уровня благоустроенности муниципального образования; | % | - | 100 | 100 | 100 |
| 4. | - повышение уровня технического состояния сетей наружного уличного освещения | % | - | 100 | 100 | 100 |

Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | В рамках данной муниципальной программы региональные проекты не реализуются |  |  |
| 2. | В рамках данной муниципальной программы ведомственные проекты не реализуются |  |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы» |  |  |
|  | Администрация муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области |  |  |
| 3.1. | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры | Улучшение нормативного состояния систем коммунальной инфраструктуры | Протяженность отремонтированных систем коммунальной инфраструктуры |
| 3.2. | Возмещение затрат юридическим лицам, предоставляющим населению услуги бани, по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | Возмещение затрат юридическим лицам, предоставляющим населению услуги бани в муниципальном образовании | Затраты за предоставления населению услуги бани в муниципальном образовании |
|  | Благоустройство территории муниципального образования | Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования | Повышения уровня комфортности и условий для проживания населения на территории муниципального образования |
|  | Содержание, ремонт, реконструкция и строительство новых сетей наружного уличного освещения на территории муниципального образования | Уровень технического состояния сетей наружного уличного освещения | Содержание, ремонт и реконструкция сетей наружного уличного освещения, оплата за потребление электроэнергии наружного уличного освещения |
|  | Строительство, содержание, обслуживание и ремонт сетей газопровода муниципального образования | Финансирование мероприятий на строительство, содержание, обслуживание и ремонт сетей газопровода муниципального образования | Условия развития |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Улучшение качества муниципального жилого фонда» |  |  |
|  | Администрация муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области |  |  |
| 4.1 | Обеспечение стандартов качества жилищных условий граждан проживающих на территории муниципального образования и создание безопасных условий для их проживания. | Сбор и обобщение информации о проведении капитального и текущего ремонта муниципального жилищного фонда; Уровень износа муниципального жилищного фонда; Повышение безопасности и комфортности проживания граждан. | Площадь жилых помещений МКД находящихся в муниципальной собственности городского поселения и собственности муниципального района |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения устойчивого развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» |  |  |
|  | Администрация муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области |  |  |
| 5.1. | Строительство, содержание, обслуживание и ремонт водопроводных сетей | Улучшение нормативного состояния водопроводных сетей | Протяженность отремонтированных уличных водопроводных сетей |
| 5.2. | Строительство, содержание, обслуживание и ремонт сетей газопровода | Создание комфортных и благоприятных условий проживания граждан в муниципальном образовании | Строительство и ввод в эксплуатацию новых сетей газопровода |
| 5.3. | Строительство, содержание, обслуживание и ремонт канализационных сетей | Создание комфортных и благоприятных условий проживания граждан в муниципальном образовании | Количество объектов (модернизированных, реконструированных) водоотведения введенных в эксплуатацию |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории муниципального образования»» |  |  |
|  | Администрация муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области |  |  |
| 6.1 | Повышение уровня комфортности и условий для проживания на территории муниципального образования | Уровень благоустроенности муниципального образования | Количество проведенных мероприятий по уборке, очистке и вывозу мусора |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий «Содержание, ремонт и реконструкция сетей наружного уличного освещения на территории муниципального образования» |  |  |
|  | Администрация муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области |  |  |
| 7.1 | Уровень технического состояния сетей наружного уличного освещения | Выполнение мероприятий по содержанию, ремонту и реконструкции сетей наружного уличного освещения | Обеспечение и финансирование мероприятий на содержание, ремонт и реконструкцию сетей наружного уличного освещения |

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансового обеспечения | Всего | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| В целом по муниципальной программе, в том числе: | 174 279,9 | 42 753,9 | 68 541,0 | 62 985,0 |
| федеральный бюджет | 591,7 | 591,7 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 134 388,1 | 23 762,1 | 58 091,0 | 52 535,0 |
| местный бюджет | 39 300,1 | 18 400,1 | 10 450,0 450,0 | 10 450,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |