- АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОНАСТЫРЩИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.05.2025 № 465

Об утверждении Плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годовмуниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                               «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации         от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области, в целях поэтапной подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов:

1. Утвердить План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

«Монастырщинский муниципальный округ»

Смоленской области					 		                        В.Б. Титов

|  | Приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области от _____________ №______ |
| --- | --- |

План

подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области

| № п/п | Наименование | срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 1.1 | Начало отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 гг. | 19.09.2022 г. |  |
|  | 2023-2024 гг. | 04.10.2023 г. |  |
|  | 2024-2025 гг. | 07.10.2024 г. |  |
| 1.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 гг. | 22.04.2023 г. |  |
|  | 2023-2024 гг. | 27.04.2024 г. |  |
|  | 2024-2025 гг. | 18.04.2025 г. |  |
| 1.3 | Продолжительность отопительного периода |  |  |
|  | 2022-2023 гг. | 216 дней |  |
|  | 2023-2024 гг. | 206 дней |  |
|  | 2024-2025 гг. | 195 дней |  |
| 1.4 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |
|  | 2022-2023 гг. | нет |  |
|  | 2023-2024 гг. | нет |  |
|  | 2024-2025 гг. | нет |  |
| 1.5 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |
|  | 2022-2023 гг. | нет |  |
|  | 2023-2024 гг. | нет |  |
|  | 2024-2025 гг. | нет |  |
| 1.6 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |
|  | 2022-2023 гг. | нет |  |
|  | 2023-2024 гг. | нет |  |
|  | 2024-2025 гг. | нет |  |
| 1.7 | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2022-2023 гг. | нет |  |
|  | 2023-2024 гг. | нет |  |
|  | 2024-2025 гг. | нет |  |
| 1.8 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2022-2023 гг. | в штатном режиме |  |
|  | 2023-2024 гг. | в штатном режиме |  |
|  | 2024-2025 гг. | в штатном режиме |  |
| 2. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду |  |  |  |
| 2.1 | Проведение рабочего совещания совместно с потребителями тепловой энергии и теплоснабжающими организациями | не позднее 10.06.2025 | Руководитель штаба по подготовке к ОЗП |
| 2.2 | Утверждение актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования | до 01.06.2025 | Отдел экономического развития, жилищно-коммунального хозяйства, градостроительной деятельности Администрации муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области |
| 2.3 | Создание комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду | до 15.08.2025 |  |
| 2.4 | Разработка программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, содержащей информацию о лицах, подлежащих оценке обеспечения готовности, описание прав и обязанностей членов комиссии, сроки и график проведения оценки готовности и оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду | до 15.08.2025 |  |
| 2.5 | Размещение комиссией на официальном сайте Администрации муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» уведомления о сроках проведения оценки готовности | Не позднее, чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки готовности |  |
| 2.6 | Осуществление оценки готовности обеспечения готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и управляющих организаций к отопительному периоду | до 01.11.2025 | Комиссия |
| 2.7 | Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для потребителей тепловой энергии | не позднее 10.09.2025 | Комиссия |
| 2.8 | Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций | не позднее 25.10.2025 | Комиссия |
| 2.9 | Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для потребителей тепловой энергии | не позднее 15.09.2025 | Комиссия |
| 2.10 | Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для теплоснабжающих организаций | не позднее 01.11.2025 | Комиссия |
| 2.11 | Получение паспорта обеспечения готовности муниципального образования к отопительному периоду 2025-2026 гг. | не позднее 20.11.2025 | Горелов А.А., заместитель Главы муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области |
| 2.12 | Опубликование сводной информации о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности на официальном сайте Администрации муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | до 01.12.2025 | Отдел экономического развития, жилищно-коммунального хозяйства, градостроительной деятельности Администрации муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области |
| 3. Мероприятия по подготовке теплоснабжающих организаций и теплопотребителей |  |  |  |
| 3.1 | Провести обследования объектов жилищно- коммунального хозяйства, учреждений образования, жилого фонда на предмет выявления объемов ремонтных работ и финансовых средств | до 10.06.2025 | Горелов А.А., заместитель Главы муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области |
| 3.2 | Направить заявки в МТУ Ростехнадзора на проведение аттестации ответственных сотрудников | до 01.06.2025 | Руководители учреждений |
| 3.3 | Текущий ремонт, текущее освидетельствование оборудования БМК и тепловых сетей | июнь – август | ООО «Смоленскрегионэнерго», ООО «Энергоинвест», ООО «Технострой», ООО «Газтеплосервис», МУП «Монастырщинские Коммунальные Системы» |
| 3.4 | Ремонт, промывка, гидравлические испытания тепловых сетей | июнь – август | ООО «Смоленскрегионэнерго», ООО «Энергоинвест», МУП «Монастырщинские Коммунальные Системы», ООО «Технострой», ООО «Газтеплосервис» |
| 3.5 | Ремонт оборудования ХВО | май – июнь | ООО «Смоленскрегионэнерго», ООО «Энергоинвест», МУП «Монастырщинские Коммунальные Системы», ООО «Технострой», ООО «Газтеплосервис» |
| 3.6 | Ремонт электрооборудования котельных | июль | ООО «Смоленскрегионэнерго», ООО «Энергоинвест», МУП «Монастырщинские Коммунальные Системы», ООО «Технострой», ООО «Газтеплосервис» |
| 3.7 | Текущее обслуживание теплообменного оборудования | июнь | ООО «Смоленскрегионэнерго», ООО «Энергоинвест», МУП «Монастырщинские Коммунальные Системы», ООО «Технострой», ООО «Газтеплосервис» |
| 3.8 | Ремонт насосного оборудования | июнь | ООО «Смоленскрегионэнерго», ООО «Энергоинвест», МУП «Монастырщинские Коммунальные Системы», ООО «Технострой», ООО «Газтеплосервис» |
| 3.9 | Ремонт арматуры | август | ООО «Смоленскрегионэнерго», ООО «Энергоинвест», МУП «Монастырщинские Коммунальные Системы», ООО «Технострой», ООО «Газтеплосервис» |
| 3.10 | Промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок | июнь | МУП «Монастырщинские Коммунальные Системы», Отдел образования Администрации муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области, Отдел культуры и спорта Администрации муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области |
| 3.11 | Гидравлические испытания внутренних тепловых сетей | август | МУП «Монастырщинские Коммунальные Системы», Отдел образования Администрации муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области, Отдел культуры и спорта Администрации муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области, Администрация муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области |
| 3.12 | Проверка знаний ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепло-потребляющих установок и их заместителей, ремонтного персонала | по графику | Отдел образования Администрации муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области, Отдел культуры и спорта Администрации муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области |
| 3.13 | Работы по утеплению дверных и оконных проемов, чердаков учреждений образования, культуры, жилого фонда | сентябрь | Отдел образования Администрации муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области, Отдел культуры и спорта Администрации муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области, Барсуковский территориальный комитет, МУП «Монастырщинские Коммунальные Системы» |
| 3.14 | Приобретение резервных материальных запасов для ремонтных работ | август | руководители учреждений и ресурсоснабжающих организаций |