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СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
МОНАСТЫРЩИНСКИЙ ОКРУЖНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е


от 19 октября 2026 года                                                                                             № 26

О готовности к отопительному периоду 2026/2027 годов в муниципальном образовании «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области


Заслушав и обсудив информацию Администрации муниципального образования «Монастырщинский муниципального округ» Смоленской области «О готовности к отопительному периоду 2026/2027 годов в муниципальном образовании «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области», Монастырщинский окружной Совет депутатов
	
РЕШИЛ:

1. Информацию «О готовности к отопительному периоду 2026/2027 годов в муниципальном образовании «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области» принять к сведению (прилагается).
1. Настоящее решение вступает в силу с даты подписания.
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Приложение
к решению Монастырщинского
окружного Совета депутатов
от 19.10.2026г.   № 26 



О готовности к отопительному периоду 2026/2027 годов
 в муниципальном образовании «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области

В целях подготовки объектов ЖКХ, электро- и теплоэнергетики к работе в условиях осенне-зимнего периода 2026/2027 годов, распоряжением Администрации муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области от 27.04.2026 № 0126-р «О первоочередных мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов электро- и теплоэнергетики муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области к отопительному периоду 2026/2027 года», утвержден состав штаба по подготовке объектов ЖКХ к зиме.

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования составляет 323,7 тыс. кв. м (4 439 ед.). К осенне-зимнему периоду подготовлены 4 439 объектов (100 %), в том числе 60 многоквартирных жилых домов (МКД) – готовы 60 (100 %).
В муниципальном образовании «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области действует 14 котельных, в том числе муниципальных 4 ед. Готовы к осенне-зимнему периоду 14 котельных (100 %), в том числе 4 муниципальных. Введена в эксплуатацию блочно-модульная котельная на газовом топливе для отопления Крапивенского сельского Дома культуры – филиала МБУК «Монастырщинский районный культурно-досуговый центр».
Протяженность тепловых сетей 2,067 км. Подготовлены к работе 2,067 км (100 %). На всех объектах проведены текущие ремонты и гидравлические испытания. Произведен капитальный ремонт тепловых сетей от блочно-модульной котельной МБОУ Монастырщинская школа имени А.И. Колдунова. 
На территории муниципального округа расположено 90 водозаборов. Все они (100 %) подготовлены к работе в осенне-зимний период.
Протяженность водопроводных сетей 185,6 км. Подготовлено к работе в осенне-зимний период 100 % водопроводных сетей. 
В период подготовки объектов водоснабжения были выполнены следующие работы:
- установка автоматизированных насосных станций на источниках водоснабжения в населенных пунктах: д. Железняк-1, д. Любавичи, д. Досугово, д. Скреплево, д. Родьковка, д. Долгие Нивы, д. Котово, п. Турковского Торфопредприятия, пгт. Монастырщина;
- произведен ремонт и утепление павильонов скважин;
- устранено 149 порывов водопроводных сетей в пгт. Монастырщина и сельских населенных пунктах;
- отремонтирована запорная арматура на водозаборах;
- частично произведен ремонт водопроводных сетей в п. Турковского Торфопредприятия, пгт. Монастырщина;
- произведен ремонт электрооборудования и нагревательных приборов в павильонах артскважин;
- производился отбор проб воды из водопроводных колонок и артскважин;
- зоны санитарного режима артскважин очищены от мусора и посторонних предметов;
- произведены работы по дезинфекции водопроводной сети и водонапорных башен средством «акватабс»;
- заменены глубинные насосы в пгт. Монастырщина на скважинах по ул. Зеленая, ул. Школьная, ул. Строителей, в д. Татарск, д. Соболево, д. Новомихайловск, д. Коровино, д. Колесники, д. Карабановщина, д. Крапивна, д. Арефино, д. Кретово, д. Берносечи, д. Доброселье, д. Уймовка, д. Шевердино;
- выполнены работы по утеплению павильонов артезианских скважин в сельских населенных пунктах; 
- произведена замена ветхих шлангов и кранов на водоразборных колонках.

Газопроводов высокого и среднего давления на территории муниципального округа – 190,15 км. Готовность к работе – 100%. 
	Во всех учреждениях проведено техническое обслуживание газового оборудования.
Протяженность электрических сетей составляет 1138,56 км, в работе задействовано 308 трансформаторных подстанций, готовых к работе в осенне-зимний период.

Муниципальные учреждения культуры обеспечены дровами в полном объеме на весь отопительный период. Финансовые средства местного бюджета на приобретение твердого топлива для учреждений культуры, предусмотренные в сумме 216,6 тыс. рублей, освоены в полном объеме.

Финансовые средства, выделенные на мероприятия по подготовке к прохождению осенне-зимнего периода, освоены полностью:
- на капитальный ремонт теплотрассы МБОУ Монастырщинская школа имени А.И. Колдунова в сумме – 3 638,544 тыс. рублей;
- на капитальный ремонт крыши здания МБОУ Соболевская основная школа имени А.Н. Попова в сумме 3 263,158 тыс. рублей;
- на установку автоматизированных насосных станций на источниках водоснабжения в населенных пунктах –2604,0 тыс. рублей;
- на капитальный ремонт шахтных колодцев в сумме 534,8 тыс. рублей;
- на текущий ремонт сетей водоснабжения и закупку скважинных насосов 960,2 тыс. рублей. 
В период с 24 августа по 10 сентября 2026 года комиссия по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 года, образованная распоряжением Администрации муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области от 06.08.2026 № 0243-р (в редакции от 21.08.2026 № 256-р) «Об утверждении Программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 года теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области», в соответствии с программой проведения проверки оценки готовности к отопительному периоду провела проверку оценки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области. Все организации и учреждения получили индекс готовности - 1. 
Перечень документов, необходимый для получения паспорта готовности муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области, направлен в межрегиональное технологическое управление Ростехнадзора.
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