СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МОНАСТЫРЩИНСКИЙ ОКРУЖНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

- от 19 октября 2026 года                                                                                             № 26

О готовности к отопительному периоду 2026/2027 годов в муниципальном образовании «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области

Заслушав и обсудив информацию Администрации муниципального образования «Монастырщинский муниципального округ» Смоленской области «О готовности к отопительному периоду 2026/2027 годов в муниципальном образовании «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области», Монастырщинский окружной Совет депутатов

РЕШИЛ:

- Информацию «О готовности к отопительному периоду 2026/2027 годов в муниципальном образовании «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области» принять к сведению (прилагается).

- Настоящее решение вступает в силу с даты подписания.

| Глава муниципального образования | Председатель |
| --- | --- |
| «Монастырщинский муниципальный | Монастырщинского окружного |
| округ» Смоленской области | Совета депутатов |
| В.Б. Титов | П.А. Счастливый |

Приложение

к решению Монастырщинского

окружного Совета депутатов

от 19.10.2026г.   № 26

О готовности к отопительному периоду 2026/2027 годов

в муниципальном образовании «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области

В целях подготовки объектов ЖКХ, электро- и теплоэнергетики к работе в условиях осенне-зимнего периода 2026/2027 годов, распоряжением Администрации муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области от 27.04.2026 № 0126-р «О первоочередных мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов электро- и теплоэнергетики муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области к отопительному периоду 2026/2027 года», утвержден состав штаба по подготовке объектов ЖКХ к зиме.

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования составляет 323,7 тыс. кв. м (4 439 ед.). К осенне-зимнему периоду подготовлены 4 439 объектов (100 %), в том числе 60 многоквартирных жилых домов (МКД) – готовы 60 (100 %).

В муниципальном образовании «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области действует 14 котельных, в том числе муниципальных 4 ед. Готовы к осенне-зимнему периоду 14 котельных (100 %), в том числе 4 муниципальных. Введена в эксплуатацию блочно-модульная котельная на газовом топливе для отопления Крапивенского сельского Дома культуры – филиала МБУК «Монастырщинский районный культурно-досуговый центр».

Протяженность тепловых сетей 2,067 км. Подготовлены к работе 2,067 км (100 %). На всех объектах проведены текущие ремонты и гидравлические испытания. Произведен капитальный ремонт тепловых сетей от блочно-модульной котельной МБОУ Монастырщинская школа имени А.И. Колдунова.

На территории муниципального округа расположено 90 водозаборов. Все они (100 %) подготовлены к работе в осенне-зимний период.

Протяженность водопроводных сетей 185,6 км. Подготовлено к работе в осенне-зимний период 100 % водопроводных сетей.

В период подготовки объектов водоснабжения были выполнены следующие работы:

- установка автоматизированных насосных станций на источниках водоснабжения в населенных пунктах: д. Железняк-1, д. Любавичи, д. Досугово, д. Скреплево, д. Родьковка, д. Долгие Нивы, д. Котово, п. Турковского Торфопредприятия, пгт. Монастырщина;

- произведен ремонт и утепление павильонов скважин;

- устранено 149 порывов водопроводных сетей в пгт. Монастырщина и сельских населенных пунктах;

- отремонтирована запорная арматура на водозаборах;

- частично произведен ремонт водопроводных сетей в п. Турковского Торфопредприятия, пгт. Монастырщина;

- произведен ремонт электрооборудования и нагревательных приборов в павильонах артскважин;

- производился отбор проб воды из водопроводных колонок и артскважин;

- зоны санитарного режима артскважин очищены от мусора и посторонних предметов;

- произведены работы по дезинфекции водопроводной сети и водонапорных башен средством «акватабс»;

- заменены глубинные насосы в пгт. Монастырщина на скважинах по ул. Зеленая, ул. Школьная, ул. Строителей, в д. Татарск, д. Соболево, д. Новомихайловск, д. Коровино, д. Колесники, д. Карабановщина, д. Крапивна, д. Арефино, д. Кретово, д. Берносечи, д. Доброселье, д. Уймовка, д. Шевердино;

- выполнены работы по утеплению павильонов артезианских скважин в сельских населенных пунктах;

- произведена замена ветхих шлангов и кранов на водоразборных колонках.

Газопроводов высокого и среднего давления на территории муниципального округа – 190,15 км. Готовность к работе – 100%.

Во всех учреждениях проведено техническое обслуживание газового оборудования.

Протяженность электрических сетей составляет 1138,56 км, в работе задействовано 308 трансформаторных подстанций, готовых к работе в осенне-зимний период.

Муниципальные учреждения культуры обеспечены дровами в полном объеме на весь отопительный период. Финансовые средства местного бюджета на приобретение твердого топлива для учреждений культуры, предусмотренные в сумме 216,6 тыс. рублей, освоены в полном объеме.

Финансовые средства, выделенные на мероприятия по подготовке к прохождению осенне-зимнего периода, освоены полностью:

- на капитальный ремонт теплотрассы МБОУ Монастырщинская школа имени А.И. Колдунова в сумме – 3 638,544 тыс. рублей;

- на капитальный ремонт крыши здания МБОУ Соболевская основная школа имени А.Н. Попова в сумме 3 263,158 тыс. рублей;

- на установку автоматизированных насосных станций на источниках водоснабжения в населенных пунктах –2604,0 тыс. рублей;

- на капитальный ремонт шахтных колодцев в сумме 534,8 тыс. рублей;

- на текущий ремонт сетей водоснабжения и закупку скважинных насосов 960,2 тыс. рублей.

В период с 24 августа по 10 сентября 2026 года комиссия по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 года, образованная распоряжением Администрации муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области от 06.08.2026 № 0243-р (в редакции от 21.08.2026 № 256-р) «Об утверждении Программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 года теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области», в соответствии с программой проведения проверки оценки готовности к отопительному периоду провела проверку оценки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области. Все организации и учреждения получили индекс готовности - 1.

Перечень документов, необходимый для получения паспорта готовности муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области, направлен в межрегиональное технологическое управление Ростехнадзора.