# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОНАСТЫРЩИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ»

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

## Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 27.04.2026 № 105-р

Об утверждении Плана подготовки к осенне-зимнему периоду 2026-2027 года жилого фонда, подключенного к централизованной системе отопления, на территории муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области

В соответствии с 	Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утверждёнными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234,

1. Утвердить План подготовки к осенне-зимнему периоду 2026/2027 года жилого фонда, подключенного к централизованной системе отопления, на территории муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области (прилагается).

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области А.А. Горелова.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его подписания.

Глава муниципального образования

«Монастырщинский муниципальный округ»

Смоленской области                                                                                   В.Б. Титов

Приложение

к распоряжению Администрации муниципального образования «Монастырщинский муниципальный

округ» Смоленской области

от ______________ № _______

План подготовки к осенне-зимнему периоду 2026-2027 года жилого фонда, подключенного к централизованной системе отопления, на территории муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области

1. Характеристика зданий

| 1 | адрес объекта | пгт. Монастырщина, ул. Мира, д. №10 | п. Турковского Торфопредприятия |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | д .№1 | д. № 2 | д. № 3 | д. № 4 | д. № 6 | д. № 7 |
| 2 | Год постройки / ввода в эксплуатацию | 1969 | 1970 | 1974 | 1975 | 1973 | 1985 | 1987 |
| 3 | Площадь здания, м. кв. | 805,3 | 708,3 | 749,0 | 729,1 | 908,3 | 808,4 | 932,8 |
| 4 | Наличие подвала, подполья | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | имеется | имеется |
| 5 | Наличие элеватора/ теплового пункта | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 6 | Система отопления | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая |
| 7 | Схема отопления | двухтрубная | двухтрубная | двухтрубная | двухтрубная | двухтрубная | двухтрубная | двухтрубная |
| 8 | Система ГВС | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 9 | Наличие оборудованного узла учета тепловой энергии | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 10 | Теплоснабжающая организация | МУП «Монастырщинские Коммунальные Системы» | ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» |  |  |  |  |  |

2. Анализ прохождения трех предыдущих отопительных периодов

| 1 | Начало отопительного сезона |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 2023-2024 гг. | 04.10.2023 |
| 1.2 | 2024-2025 гг. | 07.10.2024 |
| 1.3 | 2025-2026 гг. | 29.09.2025 |
| 2 | Завершение отопительного сезона |  |
| 2.1 | 2023-2024 гг. | 27.04.2024 |
| 2.2 | 2024-2025 гг. | 18.04.2025 |
| 2.3 | 2025-2026 гг. | 05.05.2026 |
| 3 | Продолжительность отопительного периода | дни |
| 3.4 | 2023-2024 гг. | 206 дней |
| 3.5 | 2024-2025 гг. | 195 дней |
| 3.6 | 2025-2026 гг. | 220 дней |
| 4 | Средняя температура наружного воздуха отопительного периода | °С |
| 4.1 | 2023-2024 гг. | - 8,0 |
| 4.2 | 2024-2025 гг. | - 6,0 |
| 4.3 | 2025-2026 гг. | - 9,0 |
| 5 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя | кол-во |
| 5.1 | 2023-2024 гг. | 0 |
| 5.2 | 2024-2025 гг. | 0 |
| 5.3 | 2025-2026 гг. |  |
| 6 | Технологические нарушения по внешним причинам | кол-во |
| 6.1 | 2023-2024 гг. | 0 |
| 6.2 | 2024-2025 гг. | 0 |
| 6.3 | 2025-2026 гг. |  |
| 7 | Случаи аварий / дефектов внутренней системы отопления | кол-во |
| 7.1 | 2023-2024 гг. | 0 |
| 7.2 | 2024-2025 гг. | 0 |
| 7.3 | 2025-2026 гг. | 0 |
|  | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период |  |
| 8 | Случаи перерывов в поставке теплоносителя | кол-во |
| 8.1 | 2023-2024 гг. | 0 |
| 8.2 | 2024-2025 гг. | 0 |
| 8.3 | 2025-2026 гг. | 0 |
| 9 | Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии | кол-во |
| 9.1 | 2023-2024 гг. | 0 |
| 9.2 | 2024-2025 гг. | 0 |
| 9.3 | 2025-2026 гг. | 0 |
| 10 | Случаи снижения температурного режима тепловой энергии | кол-во |
| 10.1 | 2023-2024 гг. | 0 |
| 10.2 | 2024-2025 гг. | 0 |
| 10.3 | 2025-2026 гг. | 2 |
| 11 | Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления | кол-во |
| 11.1 | 2023-2024 гг. | 0 |
| 11.2 | 2024-2025 гг. | 0 |
| 11.3 | 2025-2026 гг. | 2 |

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

|  | наименование мероприятий, работ |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Закрытие системы отопления | 05.05. 2026 |
| 2 | Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 и частью 3 статьи 23.2 Федерального закона от 27.07. 2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении» |  |
| 3 | Проведение проверки технического состояния здания и устранение неисправностей: - основных конструкций здания; - кровельного покрытия здания; - тепловой изоляции фасада здания; - гидроизоляции цоколя » | июнь-август 2026 |
| 4 | Подготовка системы отопления к проведению и проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность внутренних систем теплоснабжения | до 31.07.2026 |
| 5 | Осмотр отопительной системы: радиаторов, трубопровода теплопотребляющей энергоустановки | до 01.06.2026 |
| 6 | Восстановление изоляции трубопровода системы отопления | до 31.08.2026 |
| 7 | Проведения испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов | до 20.08.2026 |
| 8 | Замена крана Ø 32 в к. № 4, замена крана маевского в к. № 4 в МКД ул. Мира 10 | до 07.07.2026 |

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному периоду

| № | перечень документов | срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Акт обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего (действующих) документа (документов), подтверждающих выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном дом | до 20.08.2026 |
| 2 | Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями | до 20.08.2026 |
| 3 | Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения | до 20.08.2026 |
| 4 | Получение паспорта готовности к отопительному периоду | до 15.09.2026 |

5. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания

| № | перечень мероприятий | срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт цоколя и отмостки МКД № 2 п. Турковского торфопредприятия | до 20.08.2026 |
| 2 | Ремонт входных дверей МКД № 6 п. Турковского Торфопредприятия | до 20.08.2026 |
| 3 | Ремонт кровли МКД № 4 п. Турковского торфопредприятия | до 20.08.2026 |
| 4 | Ремонт оконных рам МКД № 2 , 4 п. Турковского Торфопредприятия | до 20.08.2026 |
| 5 | Ремонт балконных плит МКД № 1 | до 01.07.2026 |
| 6 | Ремонт дверей в подвальное помещение в д. № 7 | до 01.07.2026 |
| 7 | Заполнение подвальных продухов | до 15.09.2026 |