# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«МОНАСТЫРЩИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.02.2013 № 58

п. Монастырщина

Об утверждении муниципальной целевой программы «Газификация муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области на 2013 – 2015 годы»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской     Федерации», Уставом муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области

Администрация муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Газификация муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области на 2013 – 2015 годы».

- Рекомендовать Главам (Главам Администраций) муниципальных образований городского и сельских поселений предусмотреть в бюджетах муниципальных образований денежные средства для софинансирования мероприятий по реализации муниципальной целевой программы.

- Контроль за реализацией муниципальной целевой программой возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области Титова В.Б.

- Считать утратившими силу Постановления Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области № 13 от 26.01.2011, № 354 от 11.10.2011, № 96 от 05.03.2012.

И.п. Главы Администрации

муниципального образования

«Монастырщинский район»

Смоленской области                                                                                        В.Б. Титов

Муниципальная целевая программа

«Газификация муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области на 2013 – 2015 г.

Паспорт

Муниципальной целевой программы

«Газификация муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области на 2013 – 2015 г.

| Наименование программы | Муниципальная целевая программа «Газификация муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области на 2013 – 2015 г. |
| --- | --- |
| Основание для принятия | Федеральная целевая программа «Социальное развитие села» Областная целевая программа газоснабжения Смоленской области |
| Заказчик-координатор | Администрация муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области |
| Основные разработчики | Отдел экономического развития, жкх, градостроительной деятельности Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области, Главы городского и сельских поселений |
| Основные исполнители | Отдел экономического развития, жкх, градостроительной деятельности Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области, Финансовое управление администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области, Главы городского и сельских поселений |
| Цель и задачи программы | Развитие сетей газопроводов для снабжения населения природным газом. Строительство межпоселковых газопроводов, распределительных сетей низкого давления. Привлечение инвестиций федерального и областного бюджетов, средств ОАО «Газпром». |
| Система программных мероприятий | Строительство межпоселковых газопроводов – 54,8 км Строительство газопроводов низкого давления – 13,1 км |
| Сроки реализации программы | 2013 – 2015 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы составит 99100,0 тыс. рублей Из средств областного бюджета на 2013 – 2015 годы – 94680,0 тыс. рублей; из средств местного бюджета – 4430,0 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|  | областной бюджет, тыс. руб. | местный бюджет, тыс. руб. |
|  | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2013 г | 2014 г | 2015 г |
|  | 17550,0 | 38930,0 | 38200,0 | 3450,0 | 280,0 | 700,0 |
| Контроль за реализацией программы | Администрация муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области, Финансовое управление администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области, Отдел экономического развития, жкх, градостроительной деятельности Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области. |

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

В 1992 году по территории Монастырщинского района был проложен магистральный газопровод Торжок-Долина и построены ГРС в д. Носково, д. Раевка. До 2002 года была проведена газификация только д. Носково.

В настоящее время газифицировано 10 населенных пунктов, проложено 72,1 км межпоселенческих и уличных газораспределительных сетей. В тоже время уровень газификации района остается на низком уровне. Для дальнейшего успешного социально-экономического развития муниципального образования необходимо повысить темпы газификации, довести природный газ до всех сельских поселений. Тем самым повысить уровень жизни населения, создать наиболее благоприятные условия для развития поселений, материально-технической базы, промышленности и производства.

Цель и задачи Программы

Целью программы является строительство межпоселковых газопроводов и распределительных сетей низкого давления, повышения уровня газификации населенных пунктов района. Снижение нагрузки на бюджеты всех уровней на содержание жилого фонда и социальной сферы. Повышение комфортности проживания населения в индивидуальных жилых домах. Задачами программы является привлечение инвестиций областного и федерального бюджетов, средств ОАО «Смоленскоблгаза», ОАО «Газпром» Создание на территории района условий для привлечения средств населения для строительства уличных сетей газовых сетей и газификацию индивидуальных жилых домов. Реализация программы позволит построить 47,8 километра межпоселковых газовых сетей, газифицировать 650 домов и квартир, объекты социальной сферы и сельскохозяйственного производства.

Сроки и основные этапы выполнения Программы

Срок реализации программы – 2013 – 2015 годы.

Изменения в программе и в сроках ее реализации могут быть пересмотрены по предложению администраций муниципальных образований городского и сельских поселений, администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области.

Система программных мероприятий

Программа предусматривает участие муниципального образования «Монастырщинский район» в областной программе по газификации Смоленской области. А так же участие Александровского, Добросельского, Гоголевского, Соболевского Слободского, Татарского сельских поселений в федеральной целевой программе «Социальное развитие села» и в программе газификации Смоленской области за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа. Главы администраций Александровского, Добросельского, Гоголевского, Соболевского Слободского, Татарского сельских поселений, Администрация муниципального образования «Монастырщинский район» и отдел экономического развития, жкх, градостроительной деятельности являются ответственными исполнителями по реализации программы.

Перечень программных мероприятий в приложении № 1

Ожидаемые результаты реализации Программы

Итогами реализации программы является строительство межпоселковых газопроводов и распределительных сетей уличного газопровода, что позволит обеспечить природным газом 8 населенных пункта и газифицировать около 960 жилых домов и квартир. Повысить комфортность проживания населения. Газифицировать объекты социальной сферы, сельскохозяйственного производства, промышленности, малого и среднего предпринимательства.

Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы  осуществляется за счет  областного и местного бюджета

|  | Всего 2013 – 2015 годы | в т. ч. | в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Областной, федеральный бюджеты | местный бюджет | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| Всего по Программе | 99100,0 | 94680,0 | 4430,0 | 3450,0 | 280,0 | 700,0 |

Механизм реализации Программы

Управления программой осуществляет Заказчик программы. Заказчик и исполнители проводят разработку инвестиционных проектов, ведут мониторинг, корректируют вместе с контролирующими организациями объемы финансирования и сроки реализации программы.

Организация управления реализацией

Программы и контроль за ходом ее выполнения

Контроль за ходом реализации программы осуществляет финансовое управление, отдел экономического развития жкх, градостроительной деятельности Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области, иные государственные органы в соответствии с их компетенцией, определенной государственным и муниципальным законодательством.

Приложение №1

к долгосрочной муниципальной целевой Программе «Газификация Монастырщинского района Смоленской области на 2013 – 2015 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий

газификации муниципального образования

«Монастырщинский район» на 2013 – 2015 годы

| № п/п | Наименование поселения и объекта | Протяженность в км Диаметр | Сметная стоимость тыс.руб. | Наличие проектно-сметной документации | Планируемый срок строительства | Источник Финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Обл. бюджет | Местный бюджет | Привлеченные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1.1. | Монастырщинское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газоснабжение жилых домов ул. Бамовская | 0,800 км Д63-110 | 1700,0 | отсутствует | 2013 г. – 2014 г. |  | 1700,0 |  |
|  | Газоснабжение жилых домов пер. Пионерский | 0,700 км Д63-110 | 1500,0 | отсутствует | 2013 г. – 2014 г. |  | 1500,0 |  |
| 2. | Добросельское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Межпоселковый газопровод д. Татарск – д. Раевка, строительство | 7,5 км Д 110 мм | 12350,0,0 | имеется | 2013 г. | 12350,0,0 |  |  |
|  | Газоснабжение жилой зоны д. Раевка Разработка проектно-сметной документации | 3,0км Д 63-110 | 700,0 | отсутствует | 2013 г. | 630,0 | 70,0 |  |
|  | Межпоселковый газопровод д. Татарск – д. Доброселье Разработка проектно-сметной документации | 5,0км Д110 | 1000,0 | отсутствует | 2013 г. | 900,0 | 100,0 |  |
|  | Барсуковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Межпоселковый газопровод д. Горяны (Починковский район) – д. Сычевка – д. Барсуки – Турки Разработка проектно-сметной документации | 11,0 км Д110 | 1200,0 | отсутствует | 2013 г. | 1200,0 |  |  |
| 3. | Александровское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Межпоселковый газопровод д. Бурхово – д. Слобода Разработка проектно-сметной документации | 9,3 км Д100 мм | 950,0 | отсутствует | 2013 г. | 950,0 |  |  |
|  | Газоснабжение жилых домов д. Котово – 2 очередь | 2,0 км Д63-110 | 1600,0 | отсутствует | 2013 г. | 1520,0 | 80,0 |  |
|  | Итого | 11,0 км | 21000,0 |  |  | 17550,0 | 3450,0 |  |
|  | 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Добросельское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Межпоселковый газопровод д. Татарск – д. Доброселье строительство | 5,0 км ДНО | 6000,0 | отсутствует | 2014 г. | 6000,0 |  |  |
|  | Газоснабжение жилой зоны д. Доброселье | 2,5 км Д63 | 2000,0 | отсутствует | 2014 – 2015 г. | 1900,0 | 100,0 |  |
| 5. | Александровское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Межпоселковый газопровод д. Носково-2 – д. Досугово разработка проектно-сметной документации | 8,0 км ДНО | 1200,0 | отсутствует | 2014 г. | 1200,0 |  |  |
|  | Межпоселковый газопровод д. Бурхово – д. Слобода строительство | 9,3 км Д110 | 11160,0 | отсутствует | 2014 г. | 11160,0 |  |  |
|  | Газоснабжение жилой зоны д. Слобода | 2,5 км Д63 | 2000,0 | отсутствует | 2014 – 2015 г. | 1900,0 | 100,0 |  |
|  | Газоснабжение жилой зоны д. Скреплево | 2,0 км Д63 | 1600,0 | отсутствует | 2014 – 2015 г. | 1520,0 | 80,0 |  |
|  | Гоголевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Межпоселковый газопровод д. Багрецы – д. Гоголевка Разработка проектно-сметной документации | 14,0 км Д63-110 | 3250,0 | отсутствует | 2014 | 3250,0 |  |  |
|  | Барсуковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Межпоселковый газопровод д. Горяны (Починковский район) – д. Сычевка – д. Барсуки – Турки строительство | 11,0 км Д63-110 | 12000,0 | отсутствует | 2014 г. | 12000,0 |  |  |
|  | Итого | 21,3 | 39210,0 |  |  | 38930,0 | 280,0 |  |
|  | 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Гоголевское сельское поселение Межпоселковый газопровод п. Монастырщина – д. Гоголевка | 14,0 км Д6З-110 | 15600,0 | отсутствует | 2015 г. | 15600,0 |  |  |
|  | Газоснабжение д. Гоголевка | 2,5 км Д63 | 2500,0 | отсутствует | 2015 г. - 2016 г. | 2250,0 | 250,0 |  |
| 6.1. | Александровское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Межпоселковый газопровод д. Носково-2 – д. Досугово строительство | 8,0 км Д63 | 9600,0 | отсутствует | 2015 г. | 9600,0 |  |  |
|  | Газоснабжение жилой зоны д. Досугово | 4,1 км Д63 | 3400,0 | отсутствует | 2015 г. - 2016 г. | 3230,0 | 170,0 |  |
| 6.2. | Слободское сельское поселение Соболевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Межпоселковый газопровод п. Монастырщина – д. Слобода – д. Октябрьская – д. Соболево – д. Дмыничи разработка проектно сметной документации | 14,0 км Д6З-110 | 3500,0 | отсутствует | 2015 г. | 3500,0 |  |  |
|  | Татарское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Межпоселковый газопровод д. Татарск – д. Кадино | 7,5 км Д6З-110 | 1500,0 | отсутствует | 2015 г. | 1500,0 |  |  |
|  | Барсуковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газоснабжение жилой зоны д. Сычевка | 3,0 км Д6З | 1100,0 | отсутствует | 2015 г. - 2016 г. | 990,0 | 110,0 |  |
|  | Газоснабжение жилой зоны д. Барсуки | 3,0 км Д6З | 1100,0 | отсутствует | 2015 г. - 2016 г. | 990,0 | 110,0 |  |
|  | Газоснабжение жилой зоны д. Турки | 1,5 км Д6З | 600,0 | отсутствует | 2015 г. - 2016 г. | 540,0 | 60,0 |  |
|  | Итого | 35,6 | 38900,0 |  |  | 38200,0 | 700,0 |  |
|  | Всего | 67,9 | 99100,0 |  |  | 94680,0 | 4430,0 |  |