# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОНАСТЫРЩИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.02.2026 № 60

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области, решением Монастырщинского окружного Совета депутатов от 24.12.2025 № 138 «О бюджете муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», постановлением Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области от 30.10.2024 № 0417 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области»

Администрация муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области от 17.01.2025 № 36, следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы:

- позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:

| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Финансирование Программы на 2025 – 2029 годы составит 14 145 676,04 рублей, в том числе за счет средств: Общий объем средств, направляемых на реализацию муниципальной программы, составляет: За счет средств федерального бюджета 2025 год – 1 534 723,65 рублей; 2026 год – 2 618 978,22 рублей; 2027 год – 2 514 669,96 рублей; 2028 год – 2 542 866,59 рублей; 2029 год – 0,00 рублей; За счет средств областного бюджета 2025 год – 2 130 799,7 рублей; 2026 год – 2 414 333,17 рублей; 2027 год – 77 514,06 рублей; 2028 год – 78 383,21 рублей; 2029 год – 0,00 рублей; За счет средств бюджета муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области 2025 год – 109 808,23 рублей; 2026 год – 123 077,86 рублей; 2027 год – 259,24 рублей; 2028 год – 262,15 рублей; 2029 год – 0,00 рублей; |
| --- | --- |

2) раздел 2 «Основные цели и задачи реализуемой Программы» позицию «Целевые показатели и ожидаемые результаты» изложить в следующей редакции:

| № п/п | Показатель | Единица измерения | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий, с нарастающим итогом | ед. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий, с нарастающим итогом | % | 15,2 | 17,4 | 19,6 | 21,7 | 23,9 |
| 3. | Количество благоустроенных общественных территорий, с нарастающим итогом | ед. | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. | Доля благоустроенных общественных территорий, с нарастающим итогом | % | 40,0 | 40,0 | 60,0 | 80,0 | 100,0 |
| 5. | Количество объектов, прошедших экспертизу результатов выполненных работ, с нарастающим итогом | ед. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Количество объектов, на которые разработана сметная документация | ед. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Количество объектов, на которые разработана рабочая документация | ед. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Количество изготовленных информационных стендов | ед. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Количество мероприятий, проведенных в рамках проекта (субботники) | ед. | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 |

3) раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:

Финансирование Программы на 2025 – 2029 годы составит 14 145 676,04 рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета

2025 год – 1 534 723,65 рублей;

2026 год – 2 618 978,22 рублей;

2027 год – 2 514 669,96 рублей;

2028 год – 2 542 866,59 рублей

2029 год – 0,00 рублей;

- областного бюджета

2025 год – 2 130 799,7 рублей;

2026 год – 2 414 333,17 рублей;

2027 год – 77 514,06 рублей;

2028 год – 78 383,21 рублей;

2029 год – 0,00 рублей;

-местного бюджета

2025 год – 109 808,23 рублей;

2026 год – 123 077,86 рублей;

2027 год – 259,24 рублей;

2028 год – 262,15 рублей;

2029 год – 0,00 рублей;

4) приложение № 4 к муниципальной программе «План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области» изложить в новой редакции» (прилагается);

5) муниципальную программу дополнить приложением № 5.5. «Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ»  Смоленской области» в 2026 году» (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

«Монастырщинский муниципальный

округ» Смоленской области								    В.Б. Титов

Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области»

ПЛАН

реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования

«Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Сумма расходов всего (руб.) | в том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в пгт. Монастырщина | Итого | 9 496 550,31 | 1 582 347,58 | 2 700 247,52 | 2 592 443,26 | 2 621 511,95 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 9 211 238,42 | 1 534 723,65 | 2 618 978,22 | 2 514 669,96 | 2 542 866,59 | 0,00 |
|  |  | Областной бюджет | 284 362,25 | 47 465,7 | 80 999,28 | 77 514,06 | 78 383,21 | 0,00 |
|  |  | Муниципальный бюджет | 949,64 | 158,23 | 270,02 | 259,24 | 262,15 | 0,00 |
| 2 | Выполнение комплекса работ по благоустройству общественных территорий в пгт. Монастырщина | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Муниципальный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Устройство детских игровых площадок | Итого | 4 649 125,73 | 2 192 984,0 | 2 456 141,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Областной бюджет | 4 416 667,89 | 2 083 334,0 | 2 333 333,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Муниципальный бюджет | 232 457,84 | 109 650,0 | 122 807,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего: |  | 14 145 676,04 | 3 775 331,58 | 5 156 389,25 | 2 592 443,26 | 2 621 511,95 | 0,00 |
|  | в т. ч | Федеральный бюджет | 9 211 238,42 | 1 534 723,65 | 2 618 978,22 | 2 514 669,96 | 2 542 866,59 | 0,00 |
|  |  | Областной бюджет | 4 701 030,14 | 2 130 799,7 | 2 414 333,17 | 77 514,06 | 78 383,21 | 0,00 |
|  |  | Муниципальный бюджет | 233 407,48 | 109 808,23 | 123 077,86 | 259,24 | 262,15 | 0,00 |

Приложение № 5.5

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области»

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ»

Смоленской области» в 2026 году

| № п/п | Адрес дворовых территорий |
| --- | --- |
| 1 | пгт. Монастырщина, ул. 25 Сентября, д. 4 |